## 厦门大学嘉庚学院敬贤苗圃苗木移植项目询价函

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受学校委托，负责校区敬贤苗圃内苗木移植项目的工作。

- 工程项目：厦门大学嘉庚学院敬贤苗圃苗木移植工程

- 询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系人：蒋老师 吴老师 沈老师   联系方式：0596—6288526、6288615

- 项目内容和清单

校区敬贤苗圃苗木移植项目工程，现有苗木品种及数量如下，规格详见项目清单：

黄槿59株，洋紫荆217株，印度紫檀170株，红千层110株，重阳木2000株（本次拟移植1000株）。

具体项目详细内容见清单。

- 项目基本要求

- 本项目严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82执行，施工单位需确保苗木成活率大于95%，工程结算时按实际成活苗木结算。当移植成活率低于90%（含），给建设方造成不良影响，按实际非成活苗木同规格质量的市场价进行罚款（允许相同苗木同规格补植）。

- 移植时需保留原有苗木株形美观、分枝合理、树冠（枝条）丰满，一律无病虫害、树体保持完好无损伤；种植后按照国家规定苗木质量验收规范进行养护。

- 所有苗木起挖必须采用人工作业，严禁用机械挖苗；苗木支撑需采用统一的支撑方式。

- 严格按照建设方要求移植至指定的种植点进行种植、更换等，保证间距、整齐度合理，树穴不得小于0.6*0.6*0.6m，严禁随意种植。同时，在移植、种植（更换）过程中所产生的树枝、杂物以及沙石等进行全面清理且外运，做到工完场清。

- 苗木价款包括移苗费、运费、原死苗清理整地费、栽植费和6个月养护费等各种税费（包工包料），其中，养护期为所有苗木种植完毕后经建设方验收合格后起算6个月。

- 报价注意事项

- 本次报价为现场报价。报价单位将《询价函》装入档案袋密封，询价函每页都盖公章（或者总的盖骑缝章），档案袋密封处加盖公章。请各报价单位务必在2017年11月20日下午3点到现场报价，报价地址为招商局漳州开发区厦门大学漳州校区主3#903会议室，迟到者将被取消报价资格。

- 本次报价为最终报价，包含税费、人工、机械、基肥、起挖、种植、支撑、养护、场地整平、清理等费用，甲方不再另行支付任何费用。

- 付款方式：本项目无工程预付款，施工单位在验收合格后进行6个月养护期，养护期满后，根据实际成活数量按实结算。付款时间为养护期满后凭开具的有效发票三十个工作日内办理，一次性付清。

- 本次询价不组织统一答疑，有疑问请于11月15日18：00前联系建设单位进行现场查勘和询问，无疑问者视为同意建设方要求。

- 报价资料中必须按照建设方要求品种、规格、数量等基本信息，并对移植、种植、养护等工程质量进行承诺说明。

- 我校根据苗木质量、规格、型号、技术参数、养护服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位。

- 合同签订后按建设方要求在指定地点进行施工，并符合相关施工规范要求。

- 报价要机打，手填无效，本次报价有效期为六个月。

敬贤苗圃苗木移植项目清单

报价单位：

| 序号 | 品种 | 数量 | 规格（胸径） | 拟移植地点 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄瑾 | 59株 | 8-15cm | 囊萤1 | 3 |  |  | 囊萤中庭，更换鸡冠刺桐 |
| 2 |  |  |  | 囊萤2 | 3 |  |  | 囊萤中庭，更换鸡冠刺桐 |
| 3 |  |  |  | 囊萤3 | 3 |  |  | 囊萤中庭，更换鸡冠刺桐 |
| 4 |  |  |  | 博学2 | 23 |  |  | 博学中庭，补植黄花槐等 |
| 5 |  |  |  | 博学3 | 14 |  |  | 博学中庭，补植黄花槐等 |
| 6 |  |  |  | 博学外 | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 棒球场苗圃南侧 | 10 |  |  | 原种植黄槿补植和新增 |
| 8 | 洋紫荆 | 217株 | 10-18cm | 若谷桥头靠山小路 | 31 |  |  | 沿湖边种植 |
| 9 |  |  |  | 丰庭靠山 | 13 |  |  | 靠学生活动中心处 |
| 10 |  |  |  | 丰庭3-5 | 20 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 丰庭1-2 | 5 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 丰庭6-9 | 8 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 丰庭靠网球场 | 11 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 生化广场靠湖 | 37 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 敬贤12-13中庭周边 | 19 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 生化主楼靠生化A | 12 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 大湖心岛东侧 | 16 |  |  | 原种植凤凰木长势差改洋紫荆 |
| 18 |  |  |  | 棒球场南侧苗圃 | 5 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 生化A靠生化主楼 | 22 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 南光4靠桂花山 | 10 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 生化C靠理工侧 | 8 |  |  |  |
| 22 | 印度紫檀 | 170株 | 14-20cm | 芙蓉5靠凌云1 | 15 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 敬贤靠附中 | 8 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 南安5靠消防通道 | 10 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 音乐广场靠管理房旁 | 25 |  |  | 周边现有茅草较多，需将茅草挖除后进行种植，同时清理出通道以便后续后续种植、养护等。 |
| 26 |  |  |  | 音乐广场环竹林 | 67 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 金工车间保卫部小道 | 5 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 丰庭12 | 7 |  |  | 北侧 |
| 29 |  |  |  | 网球场旁 | 33 |  |  |  |
| 30 | 红千层 | 110株 | 5-10cm | 环翠湖春晓 | 50 |  |  | 沿着湖边适当加密 |
| 31 |  |  |  | 环栖霞凌波湖 | 60 |  |  | 月亮桥至理工沿湖边种植 |
| 32 | 重阳木 | 200株 | 5-10cm | 隧道口苗圃 | 50 |  |  | 选择植株较大、株形较好进行移植 |
| 33 |  |  |  | 音乐广场停车场后 | 30 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 棒球场打击笼周边 | 20 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 南区田径场靠南安侧 | 30 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 公教后 | 70 |  |  |  |
| 37 | 重阳木 | 1000株 | 3-10cm | 音乐广场停车场靠公教侧预留地块 | 1000 |  |  | 密植 |
| 38 | 三角梅桩 | 3丛 |  | 勤业4-5中间 | 3 |  |  |  |
| 39 | 合计 |  |

注：除红千层、重阳木外，均采用三角杉木绑扎支撑。

联系人：                      联系电话：

工  期：    25天

补充说明：