**厦门大学嘉庚学院2023年春季校区灌木补植项目询价函**

项目名称：厦门大学嘉庚学院2023年春季校区灌木补植

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系人：姜老师 0596-6289856、程老师 0596-6288710

1. 项目内容及数量清单

本次2023年春季校区灌木补植项目，补植地点较为分散，零星分布于高尔夫练习场、敬贤园区、百年树人、主楼群、中部教学区、北区运动场等校区南、中、北区域。灌木品种、规格及数量具体详见清单。

1. 项目基本要求

1.施工单位需确保苗木成活率接近100%，养护期内需按照甲方的要求及时补植死亡苗木。工程结算时按实际成活数量结算，当补种成活率不足100%时，按实际非成活苗木同规格质量的市场价进行扣款或者相同苗木同规格补植。

2.所有苗木需保证株形美观、分枝合理、树冠（枝条）丰满、无病虫害，树体保持完好无损伤。种植后按照国家规定苗木质量验收规范进行养护。

3.报价单位所提供并交付的苗木规格应与询价函所规定的型号规格相一致。

4.严格按照甲方要求补植至指定的种植点，保证间距、整齐度合理，严禁随意种植。同时，在种植（更换）过程中所产生的树枝、杂物以及沙石等进行全面清理且外运，做到工完场清。

1. 报价注意事项
2. 本次报价方式为**现场报价**。即有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章或盖骑缝章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料于2023年3月16日上午09:30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室，进行现场报价，迟到的报价无效。
3. 本次报价为最终报价，包括购苗费、运费、人工、机械、基肥、原死苗清理整地费、清理栽植费及6个月养护费等各种税费，甲方不再另行支付任何费用。
4. 付款方式：本项目无预付款，施工单位在验收合格后进行6个月养护。养护期满后，根据实际成活数量按实结算。付款时间为养护期满后凭开具的有效发票三十个工作日内办理，一次性付清。
5. 本次询价不组织统一答疑，有疑问请于3月13日18：00前，联系沈晓坤老师（办公电话：0596-6288615）进行现场查勘和询问，无疑问者视为同意甲方要求。
6. 报价资料中必须按照甲方要求的品种、规格、数量等基本信息，并对种植、养护等工程质量进行承诺说明。
7. 我校根据苗木质量、规格、型号、养护服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位。
8. 合同签订后按甲方要求在指定地点进行施工，并符合相关施工规范要求。
9. 本次报价内容须为机打，手填内容无效作废。
10. 本次报价有效期为六个月。

**2023年春季校区灌木补植清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位置** | **品名** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 高尔夫练习场 | 马占相思 | 30\*30 | 16 | 平米 |  |  | 裸地改造 |
| 2 | 若谷园区靠山挡土墙及3号地块周边 | 马占相思 | 30\*30 | 160 | 平米 |  |  | 种植 |
| 3 | 高尔夫练习场 | 马尼拉草 | 30\*30 | 20 | 平米 |  |  | 补植 |
| 4 | 高尔夫练习场 | 扶桑球 | 60\*60 | 3 | 个 |  |  | 补植 |
| 5 | 百年树人北侧 | 花叶良姜 | 30\*30 | 15 | 平米 |  |  | 补植 |
| 6 | 百年树人北侧 | 软枝黄蝉 | 30\*30 | 12 | 平米 |  |  | 补植 |
| 7 | 百年树人北侧 | 龙船花 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 补植 |
| 8 | 百年树人台阶 | 肾蕨 | 30\*30 | 15 | 平米 |  |  | 裸地改造 |
| 9 | 百年树人南侧 | 鸳鸯茉莉 | 30\*30 | 40 | 平米 |  |  | 补植 |
| 10 | 百年树人北侧挡土墙 | 三角梅 | 30\*30 | 22 | 平米 |  |  | 补植 |
| 11 | 百年树人靠跌水坝 | 三角梅 | 30\*30 | 8 | 平米 |  |  | 补植 |
| 12 | 百年树人东侧 | 萱草 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 补植 |
| 13 | 清溪惠露 | 彩叶山漆茎 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 补植 |
| 14 | 清溪惠露 | 硬骨凌霄 | 30\*30 | 4 | 平米 |  |  | 补植 |
| 15 | 南强广场 | 黄心梅 | 30\*30 | 7 | 平米 |  |  | 补植 |
| 16 | 北区排球场花坛 | 彩叶扶桑 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 补植 |
| 17 | 北区排球场花坛 | 黄心梅 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 补植 |
| 18 | 北区篮球场 | 黄金榕球 | 80\*80 | 4 | 个 |  |  | 补植 |
| 19 | 北区篮球场 | 米兰球 | 80\*80 | 8 | 个 |  |  | 补植 |
| 20 | 北门 | 假金丝马尾 | 30\*30 | 7 | 平米 |  |  | 补植 |
| 21 | 北区食堂花坛 | 扶桑 | 30\*30 | 12 | 平米 |  |  | 补植 |
| 22 | 风雨球馆花坛 | 扶桑 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 补植 |
| 23 | 风雨球馆内花坛 | 龟背竹 | 30\*30 | 18 | 平米 |  |  | 补植 |
| 24 | 北区田径场北侧景观 | 鸳鸯茉莉 | 30\*30 | 8 | 平米 |  |  | 补植 |
| 25 | 北区田径场北侧景观 | 非洲茉莉球 | 80\*80 | 1 | 个 |  |  | 补植 |
| 26 | 北区田径场北侧花坛 | 黄蝉 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 补植 |
| 27 | 北区田径场西侧 | 马尼拉草 | 30\*30 | 70 | 平米 |  |  | 补植 |
| 28 | 清风揽胜 | 野迎春 | 30\*30 | 15 | 平米 |  |  | 补植 |
| 29 | 翠湖路靠若谷景观 | 茉莉花 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 补植 |
| 30 | 若谷入口草地 | 马尼拉草 | 30\*30 | 16 | 平米 |  |  | 补植 |
| 31 | 月亮桥头 | 栀子花 | 30\*30 | 18 | 平米 |  |  | 补植 |
| 32 | 月亮桥头 | 虎刺梅 | 30\*30 | 12 | 平米 |  |  | 补植 |
| 33 | 紫荆路靠网球场 | 九里香 | 30\*30 | 2 | 平米 |  |  | 补植 |
| 34 | 紫荆路靠食堂 | 肾蕨 | 30\*30 | 18 | 平米 |  |  | 补植 |
| 35 | 丰庭5-6消防通道 | 鹅掌柴 | 30\*30 | 30 | 平米 |  |  | 补植 |
| 36 | 丰庭5-6值班室门口 | 肾蕨 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 补植 |
| 37 | 自强大道靠人文和理工 | 海桐球 | 30\*30 | 3 | 个 |  |  | 补植 |
| 38 | 学人路三角地块 | 变叶木 | 30\*30 | 15 | 平米 |  |  | 补植 |
| 39 | 学人路三角地块 | 龙船花 | 30\*30 | 6 | 平米 |  |  | 补植 |
| 40 | 学人路三角地块 | 红花檵木 | 30\*30 | 6 | 平米 |  |  | 补植 |
| 41 | 南侨路 | 扶桑球 | 30\*30 | 3 | 个 |  |  | 补植 |
| 42 | 至善大道石桥 | 三角梅 | 30\*30 | 2 | 平米 |  |  | 补植 |
| 43 | 至善大道石桥 | 鹅掌柴 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 补植 |
| 44 | 至善广场靠湖绿篱 | 鹅掌柴 | 30\*30 | 98 | 平米 |  |  | 原种植扶桑 |
| 45 | 主一和主五两侧花坛 | 葱莲 | 30\*30 | 18 | 平米 |  |  | 补植 |
| 46 | 主一南侧花坛 | 鹅掌柴 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 补植 |
| 47 | 主一内花坛 | 红背桂 | 30\*30 | 30 | 平米 |  |  | 补植 |
| 48 | 主一至主二 | 黄心梅 | 30\*30 | 2 | 平米 |  |  | 补植 |
| 49 | 主一至主二 | 马尼拉草 | 30\*30 | 60 | 平米 |  |  | 补植 |
| 50 | 主二内花坛 | 龟背竹 | 30\*30 | 80 | 平米 |  |  | 补植 |
| 51 | 主二内花坛 | 鹅掌柴 | 30\*30 | 40 | 平米 |  |  | 补植 |
| 52 | 主三花坛 | 苏铁 | 茎高60cm | 1 | 个 |  |  | 补植 |
| 53 | 主三两侧草地 | 假金丝马尾 | 30\*30 | 15 | 平米 |  |  | 补植 |
| 54 | 主三两侧草地 | 马尼拉草 | 30\*30 | 30 | 平米 |  |  | 补植 |
| 55 | 主三靠主二花坛 | 幸福树 | 30\*30 | 2 | 平米 |  |  | 补植 |
| 56 | 主三楼下花坛 | 杜鹃花 | 30\*30 | 4 | 平米 |  |  | 补植 |
| 57 | 主四 | 龟背竹 | 30\*30 | 15 | 平米 |  |  | 补植 |
| 58 | 主五 | 麦冬 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 补植 |
| 59 | 主一至主五东侧花坛 | 龙船花 | 30\*30 | 15 | 平米 |  |  | 补植 |
| 60 | 理工大楼内花坛 | 杜鹃花 | 30\*30 | 6 | 平米 |  |  | 补植 |
| 61 | 理工大楼内花坛 | 鹅掌柴 | 30\*30 | 2 | 平米 |  |  | 补植 |
| 62 | 理工大楼西侧景观 | 虎刺梅 | 30\*30 | 12 | 平米 |  |  | 补植 |
| 63 | 理工大楼西侧景观 | 茉莉花 | 30\*30 | 6 | 平米 |  |  | 补植 |
| 64 | 嘉庚广场 | 彩叶扶桑 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 补植 |
| 65 | 嘉庚广场南侧 | 黄蝉 | 30\*30 | 150 | 平米 |  |  | 原种植龙船花 |
| 66 | 嘉庚广场北侧 | 黄蝉 | 30\*30 | 40 | 平米 |  |  | 原种植龙船花 |
| 67 | 人文大楼东侧 | 黄蝉 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 原种植龙船花 |
| 68 | 人文大楼南侧 | 扶桑 | 30\*30 | 7 | 平米 |  |  | 补植 |
| 69 | 凌波路靠人文大楼 | 假金丝马尾 | 30\*30 | 8 | 平米 |  |  | 补植 |
| 70 | 凌波路靠人文大楼 | 鹅掌柴 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 补植 |
| 71 | 凌波路靠人文大楼 | 红背桂 | 30\*30 | 2 | 平米 |  |  | 补植 |
| 72 | 凌波路靠经管大楼 | 长春花 | 30\*30 | 2 | 平米 |  |  | 补植 |
| 73 | 桂花山 | 软枝黄蝉 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 补植 |
| 74 | 桂花山 | 硬骨凌霄 | 30\*30 | 3 | 平米 |  |  | 补植 |
| 75 | 桂花山 | 红花檵木 | 30\*30 | 15 | 平米 |  |  | 原种春羽 |
| 76 | 桂花山 | 茉莉花 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 补植 |
| 77 | 桂花山 | 彩叶扶桑 | 30\*30 | 26 | 平米 |  |  | 补植 |
| 78 | 桂花山 | 栀子花 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 补植 |
| 79 | 桂花山 | 春羽 | 30\*30 | 6 | 平米 |  |  | 补植 |
| 80 | 桂花山 | 桂花 | 高1米 | 5 | 株 |  |  | 补植 |
| 81 | 南安3园区门口 | 肾蕨 | 30\*30 | 6 | 平米 |  |  | 裸地改造 |
| 82 | 南安4园区门口 | 肾蕨 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 裸地改造 |
| 83 | 南光8园区花坛 | 肾蕨 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 补植 |
| 84 | 南光8园区花坛 | 杜鹃花 | 30\*30 | 3 | 平米 |  |  | 补植 |
| 85 | 南光8园区花坛 | 鹅掌柴 | 30\*30 | 12 | 平米 |  |  | 补植 |
| 86 | 桂花山路靠食堂 | 彩叶扶桑 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 补植 |
| 87 | 南区食堂 | 肾蕨 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 裸地改造 |
| 88 | 至善亭往南光8 | 鹅掌柴 | 30\*30 | 55 | 平米 |  |  | 原种植扶桑 |
| 89 | 至善亭往南光8 | 黄杨 | 30\*30 | 4 | 平米 |  |  | 补植 |
| 90 | 至善亭往南区食堂 | 肾蕨 | 30\*30 | 40 | 平米 |  |  | 裸地改造 |
| 91 | 至善亭往南区食堂 | 鹅掌柴 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 原种植扶桑 |
| 92 | 至善亭北侧台阶 | 硬骨凌霄 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 补植 |
| 93 | 至善亭北侧台阶 | 金边假连翘 | 30\*30 | 2 | 平米 |  |  | 补植 |
| 94 | 南区田径场南侧配电箱 | 红车 | 30\*30 | 4 | 平米 |  |  | 补植 |
| 95 | 南区田径场南侧 | 花叶良姜 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 补植 |
| 96 | 幼儿园周边 | 朱蕉 | 30\*30 | 15 | 平米 |  |  | 补植 |
| 97 | 幼儿园周边 | 栀子花 | 30\*30 | 12 | 平米 |  |  | 补植 |
| 98 | 幼儿园周边 | 马尼拉草 | 30\*30 | 10 | 平米 |  |  | 补植 |
| 99 | 敬贤停车场 | 鸳鸯茉莉 | 30\*30 | 4 | 平米 |  |  | 补植 |
| 100 | 敬贤停车场 | 金边假连翘 | 30\*30 | 26 | 平米 |  |  | 补植 |
| 101 | 敬贤中庭 | 小叶虎刺梅 | 30\*30 | 5 | 平米 |  |  | 补植 |
| 102 | 敬贤中庭 | 花叶良姜 | 30\*30 | 4 | 平米 |  |  | 补植 |
| 103 | 敬贤中庭 | 地毯草 | 30\*30 | 100 | 平米 |  |  | 裸地改造 |
| 104 | 敬贤北路绿篱 | 扶桑 | 30\*30 | 35 | 平米 |  |  | 补植 |
| 105 | 总面积 | | | 1823 | 平米 |  |  |  |
| 合计： （人民币大写） | | | | | | |  |  |

报价单位联系人： 联系电话：

传真号： 工 期： 15天

养 护 期： 6个月 养护标准： 一级养护

补充说明：