- 厦门大学嘉庚学院工程询价函

报价单位：

建设项目：2023年校区防腐木油漆粉刷项目

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：林老师 0596-6288778、程老师 0596-6288710、沈老师0596-6288615

传    真：0596-6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

邮政编码：363105

我校拟于对校区防腐木粉刷油漆施工，本次预计粉刷油漆工程量为570m²及225个垃圾桶油漆及喷码编号。欢迎收到询价邀请的单位根据工程量清单进行报价。工程量按实结算。工程保修期为贰年，工期40日历日。

一、报价注意事项

- 本次报价方式为现场报价，即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（以我部提供的工程量清单报价模板进行报价，详见附件2。数量：一式两份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2023年12月14日14：30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼903#会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。

- 现场勘查时间为即日起至2023年12月12日（注：请务必进行现场勘查，因部分区域需根据实际颜色进行调色，综合报价，如因未勘查现场而导致实际施工费用增加，由报价单位自行负责）。

- 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。

- 报价包括开票含税价、运费（送货上门）、人工搬运、安装、现场安全、卫生及垃圾清运、保修期服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

- 报价金额以大写金额作为最终标准。

- 采购人有权在报价开始前公布最高控制价。

- 报价资料中必须包含施工工期及售后服务等承诺说明。所有材料必须经我部审核同意才可投入使用。

- 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。

- 保修期从验收合格之日起计算。

- 施工工艺要求：需进行打磨平整，刷一道底漆，粉刷两道面漆，大面积现场需进行围挡，油漆不得洒落污染草地或地面。

- 本工程固定单价，按实结算。

- 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。验收合格后15个工作日内支付结算金额的95%，余款5%作为售后服务保证金，待保修期满且无再修状况时付清。

- 报价单位需于12月13日当日（14:00前）联系林老师0596-6288778进行入校报备，未报备者无法入校。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2023年12月8日