- 厦门大学嘉庚学院工程招标文件

投标单位：

建设项目：经管后山停车场修建工程

招标单位：厦门大学嘉庚学院

招标编号：JGXY-2017-002

联系方式：蒋老师 0596—6288526 江老师 0596-6288492 龚老师 0596-6288725

传    真：0596—6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区；邮政编码：363105

我校拟于经管后山规划一块停车区域，共包含63个停车位，欢迎有意向的单位参与投标。

一、改造方案：

详见施工图，工程包含土建、水电照明、绿化三部分。

二、报价清单：

1.见附件工程量清单。

2.工程量按实结算。

3.工程保修期为两年，工期35日历日。

三、报价注意事项

1.现场勘查时间为即日起至2017年2月28日，投标报名时间截止2017年3月2日。

2.报价包括开票含税价、运费（送货上门）、安装等一切费用。

3.投标资料中必须包含施工工期及售后服务等进行承诺说明。

4.投标时间为2017年3月7日上午9点30分于厦门大学漳州校区主3#909会议室，迟到的标书将被拒绝。我校根据工程报价，售后服务等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位。

5.本次投标需缴纳柒仟元投标保证金，保证金需于2017年3月3日下午18：00前转入我校指定账户。

6.所有材料必须经我部审核同意才可投入使用。

7.投标报价包含现场安全、卫生、垃圾清运等费用。

8.本工程工期35日历天。

9.本工程固定单价，按实结算。

10.付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。工程开工后15个工作日内支付中标价的30%作为工程备料款，验收合格后15个工作日内付款至工程结算价的95%，余款5%作为售后服务保证金，保修期满付清。

11.本次投标报价有效期为一个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2017年2月