- 厦门大学嘉庚学院工程招标文件

投标单位：

建设项目：风雨球场镂空处加装铝合金推拉窗

招标单位：厦门大学嘉庚学院

招标编号：JGXY-2016-034

联系方式：蒋老师 0596—6288526 江老师 0596-6288492 高老师 0596-6288576

传    真：0596—6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区；邮政编码：363105

我校拟于对风雨球场上部缕空处加装铝合金推拉窗约680平方米，欢迎有意向的单位参与投标。

一、改造方案：

- 推拉窗方案详见附件平面图。

- 风雨球场外围需按规范搭设满堂脚手架。

二、报价清单：

1.工程报价=铝合金推拉窗面积（暂定680平方米，最终按实结算）*综合单价+脚手架搭设面积（暂定3300平方米，最终按实结算）*综合单价。

2.工程量按实结算。

3.工程保修期为两年，工期45日历日。

三、报价注意事项

1.现场勘查时间为即日起至2016年10月24日，投标报名时间截止2016年10月25日。

2.报价包括开票含税价、运费（送货上门）、安装等一切费用。

3.报价资料中必须包含施工工期及售后服务等进行承诺说明。

4.投标时间为2016年10月31日上午9点30分于厦门大学漳州校区主3#909会议室，迟到的标书将被拒绝。我校根据工程报价，售后服务等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位。

5.本次投标需缴纳伍仟元投标保证金，保证金需于2016年10月26日下午18：00前转入我校指定账户。

5.所有材料必须经我部审核同意才可投入使用。

6.报价包含现场安全、卫生、垃圾清运等费用。

7.本工程工期45日历天。

8.本工程固定单价，按实结算。

9.付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。验收合格后15个工作日内付款95%，余款5%作为售后服务保证金，保修期满付清。

10.铝合金型材参考品牌为南平铝业。

11.本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2016年10月